# 微信小程序上线指南

—— 饮食记录小程序上线 Checklist

# 项目概览

| 项目名称 | 饮食记录小程序 |
| --- | --- |
| 前端技术 | 微信小程序 (WXML + WXSS + JS) |
| 后端技术 | Spring Boot 3.4.4 + JPA (Java 25) |
| 小程序 AppID | wx3e0003e1977ceb61 |

# ✅ 已完成项

小程序账号注册 — 已有 AppID

前端页面开发（首页 / 记录 / 历史 / 统计）

后端 API 开发（Spring Boot）

# ❌ 上线前待办事项

## 1. 部署后端到云服务器

当前状态：BASE_URL 指向本地 http://192.168.1.100:8080，仅限开发环境使用
操作：购买云服务器（阿里云 / 腾讯云 / 华为云），将后端打成 jar 包部署上线

## 2. 域名 + ICP 备案

操作：

购买一个域名（如 api.diet-tracker.com）

国内服务器必须完成 ICP 备案

配置 SSL 证书（微信小程序强制 HTTPS）

## 3. 数据库

后端使用 MySQL / PostgreSQL。可以在云服务器上自建，或使用云数据库服务。

## 4. 修改配置

操作步骤：

修改 miniapp/utils/api.js 中的 BASE_URL 为 HTTPS 域名

在微信公众平台 → 开发 → 服务器域名，添加白名单

## 5. 提交审核

流程：

在微信开发者工具上传代码

登录 mp.weixin.qq.com 提交审核

审核周期：一般 1~7 个工作日

审核通过后点击"发布"正式上线

# 💰 费用估算（低预算方案）

| 项目 | 推荐方案 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 阿里云 / 腾讯云 轻量应用服务器 | ≈ ¥100/年 |
| 域名 | .com / .cn | ≈ ¥30~60/年 |
| SSL 证书 | 免费证书 | 免费 🆓 |
| 数据库 | 服务器自建 MySQL | 免费 🆓 |

总计约 ¥130~160/年

# ⚠️ 注意事项

个人主体小程序不支持微信支付、部分类目受限

iOS 端不支持虚拟支付（苹果税）

涉黄涉政涉赌内容严格禁止，直接封号

发布后需 24~48 小时才能被搜索到

每次更新代码都需要重新提交审核

— 生成日期：2026-05-19 —